НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ

|  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси _____________ П.А. Витязь "_20__" декабря 2008 г. |
| --- | --- |

А К Т

приемки научно-технической продукции

опытно-конструкторских работ по основным заданиям

Перечня работ по развитию государственной системы

научно-технической информации Республики Беларусь

на 20062008 годы и на перспективу до 2010 года,

утвержденного постановлениями Бюро Президиума НАН Беларуси

от 15 мая 2006 г. № 253, 11 июля 2006 г. № 346, 19 сентября 2006 № 448, 4 мая 2007 № 201, 28 июня 2007 № 316, 4 февраля 2008 г. № 54

Составлен  « 20  » декабря 2008 г.

Минск 2008

Приемочная комиссия, созданная и действующая на основании приказа Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси от 12.12.2008 № 156 «О создании комиссии по приемке опытно-конструкторских работ 2006-2008 годов по основным заданиям Перечня работ по развитию государственной системы научно-технической информации на 2006-2008 годы и на перспективу до 2010 года»,  в составе:

| Монастырный Андрей Петрович | первый проректор учреждения образования «Академия последипломного образования» Министерства образования Республики Беларусь, кандидат физико-математических наук, доцент, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Анищенко Владимир Викторович | заместитель научного руководителя по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ, заместитель генерального директора по научной работе государственного научного учреждения «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси», кандидат технических наук, доцент, заместитель председателя комиссии |
| Листопад Николай Измайлович | директор государственного учреждения «Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь», доктор технических наук, профессор, заместитель председателя комиссии |
| Березкина Наталья Юрьевна | директор государственного учреждения «Центральная научная библиотека им. Я.Коласа Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук, член комиссии |
| Галиновский Олег Иванович | директор научно-инженерного республиканского унитарного предприятия «Институт прикладных программных систем» Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, кандидат экономических наук, член комиссии |
| Григянец Ромуальд Брониславович | исполнительный директор Перечня работ по развитию ГСНТИ, заведующий лабораторией государственного научного учреждения «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси», кандидат технических наук, старший научный сотрудник, член комиссии |
| Кратенок Валерий Егорович | директор государственного учреждения «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы» Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, кандидат медицинских наук, член комиссии |
| Мицкевич Андрей Данилович | заместитель начальника управления экспертизы изобретений государственного учреждения «Национальный центр интеллектуальной собственности» Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, член комиссии |
| Солонович Иван Федорович | начальник управления государственных программ аппарата Национальной академии наук Беларуси, кандидат физико-математических наук, член комиссии |

составила настоящий Акт о том, что комиссия провела в период с 18 по 20 декабря 2008 года приемку опытно-конструкторских работ 2006-2008 годов по основным заданиям Перечня работ по развитию государственной системы научно-технической информации на 2006-2008 годы и на перспективу до 2010 года (далее - Перечня работ по развитию ГСНТИ).

Место проведения приемки: г. Минск, ул. Академическая, 25, к. 702.

В работе комиссии участвовали ответственные исполнители проектов и представители организаций-исполнителей:

| по заданию 2.1 | Костюкевич Ю.В. | ОИПИ НАН Беларуси, отдел 218 |
| --- | --- | --- |
| по заданию 2.2 | Петренко Ю.Н. | УО «Белорусский национальный университет» Министерства образования Республики Беларусь |
| по заданию 2.3 | Витебская О.И. | РНУП «Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси» |
| по заданию 2.4 | Сычёв И.Ю. | ГНУ «Институт технической акустики НАН Беларуси», г. Витебск |
| по заданию 2.5 | Листопад Н.И., Кишкурно Е.Н. | ГУ «Главный информационно-анеалитический центр» Министерства образования Республики Беларусь |
| по заданию 2.8 | Бескоровайный Н.С., Рубчиков В. А., Новик Н.Н. | НИИ пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь |
| по заданию 2.9 | Горобец О.Е., Юрченко В.В. | ГУ «Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича» НАН Беларуси |
| по заданию 2.10 | Ильина З.М., Кондратенко С.А. | РНУП «Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси» |
| по заданию 2.11 | Липницкий С.Ф. | ОИПИ НАН Беларуси, отд. 218 |
| по заданиям 4, 5 | Суровежкин Д.А., Обухов А.В. | ГУ «БелИСА» Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь |
| по заданиям 6 и 7 | Вербицкая Л.А., Тимошенко В.И. | ГУ «Республиканская научно-техническая библиотека» |
| по заданию 8 | Кузьмин В.В. | Инновационная ассоциация «Академтехнопарк» |
| по заданиям 9.0 и 9.1 | Тарасенко С.Н. | ОИПИ НАН Беларуси, лаб. 226 |
| по заданиям 10 и 12 | Григянец Р.Б. | ОИПИ НАН Беларуси, лаб. 226 |
| по заданию 11 | Том И.Э. | ОИПИ НАН Беларуси, лаб. 212 |
| по заданию 13 | Анейчик С.А., Нозик В.М. | ОИПИ НАН Беларуси, отдел 227 |
| по заданию 14 | Насуро Д.Р. | ОИПИ НАН Беларуси, отдел 218 |
| по заданию 15 | Ляховский В.В. | ОИПИ НАН Беларуси, лаб. 111 |
| по заданию 16.0 | Венгеров В.Н, Мисякова Г.Т. | ОИПИ НАН Беларуси, лаб. 226 |
| по заданию 16.1 | Витязь С.П. | ГНУ «Институт истории НАН Беларуси» |
| по заданию 16.2 | Петухов А.В. | РУП «Гомельский Центр научно-технической и деловой информации» ГКНТ |
| по заданию 17 | Скуратов А.Г. | ГУ «БелГИСС» Госкомитета по стандартизации |
| по заданию 18 | Михолап С.В. | УО «Кадры индустрии» Министерства промышленности Республики Беларусь |
| по заданию 19 | Черныш А.Е. | ГУ «БелИСА» Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь |

- О реализации Перечня работ по развитию государственной системы научно-технической информации Республики Беларусь на 20062008 годы и на перспективу до 2010 года.

Исполнительный директор Перечня работ по развитию ГСНТИ Григянец Р.Б.

В целях реализации Национальной академией наук Беларуси функции республиканского органа государственного управления по обеспечению развития системы научно-технической информации и решения возложенных задач разработан Перечень работ по развитию государственной системы научно-технической информации на базе национальной научно-исследовательской сети на 2006-2008 годы и на перспективу до 2010 года, утвержденный постановлением Бюро Президиума НАН Беларуси от 15 мая 2006 г. № 253 по согласованию с Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь.

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10.07.1998 № 1084 в редакции от 15.03.2004 № 282 финансирование работ по развитию государственной системы научно-технической информации осуществляется из средств республиканского бюджета, предусмотренных на осуществление научной, научно-технической и инновационной деятельности

Перечень работ по развитию ГСНТИ сформирован на 3 года (2006-2008 гг.) и ежегодно дополнялся с учетом поручений высших государственных органов и государственного Заказчика.

Составы этапов работ 2006, 2007 и 2008 годов по согласованию с Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь были утверждены постановлениями Бюро Президиума НАН Беларуси: от 15.05.2006 № 253, 11.07.2006 № 346, 19.09.2006 № 448, 04.05.2007 № 201, 28.05.2007 № 316, 04.02.2008 № 54.

Заказчик работ – Национальная академия наук Беларуси.

Головная организация-разработчик – государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси».

Источник финансирования – республиканский бюджет.

Объемы финансирования Перечня работ по развитию ГСНТИ:                         в  2006 г.- 1 945,543 млн. руб.; в  2007 г. -  1 819,5 млн. руб.; в  2008 г. - 2 214,3 млн. руб.

Работы выполнялись в рамках договоров №  Б2/2006 от 11.07.2006  между Национальной академией наук Беларуси и государственным научным учреждением «Национальный центр информационных ресурсов и технологий» Национальной академии наук Беларуси, № Б2/2007 от 4.05.2007 и № Б2/2008 от 4.02.2008 между Национальной академией наук Беларуси и государственным научным учреждением «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси».

Начало работ – 11 июля 2006 г., окончание работ – 20 декабря 2008 г.

Перечень работ по развитию государственной системы научно-технической информации включает 27 заданий.  В выполнении заданий участвуют ведущие профильные организации Республики Беларусь.

Опытно-конструкторские работы Перечня работ по развитию ГСНТИ выполнялись в 3 этапа:

Этап 1. 2006 г. Разработка технических заданий и эскизных проектов автоматизированных систем (АС).

Этап 2. 2007 г. Разработка технических проектов. Разработка программного обеспечения, создание макетных образцов АС.

Этап 3. 2008 г. Доработка программного обеспечения. Разработка информационного обеспечения и эксплуатационной документации АС. Проведение испытаний. Ввод АС в эксплуатацию. Разработка отчета ОКР. Приемка научно-технической продукции.

Выходные результаты опытно-конструкторских работ по заданиям Перечня:

  - Технические задания на создание АС.

  - Эскизные и технические проекты АС.

  - Макетные образцы АС.

  - Программное и информационное обеспечение АС.

  - Эксплуатационная документация АС.

  - Программа и методика испытаний АС.

  - Отчеты о выполнении ОКР.

  - Предварительные испытания и опытная эксплуатация АС.

  - Ввод АС в эксплуатацию.

  - Межведомственные испытания и приемка НТП.

  - Рассмотрение созданной НТП на заседаниях научных советов организаций.

  - Рассмотрение результатов ОКР на заседании экспертного совета ГСНТИ.

  - Сдача НТП заказчику – НАН Беларуси.

В 2008 г. выполнен третий завершающий этап работ по заданиям Перечня работ по развитию ГСНТИ (состав работ 2008 г. по заданиям Перечня работ утвержден постановлением Бюро Президиума НАН Беларуси от 04 февраля 2008 г. № 54. По 27 заданиям Перечня работ по развитию ГСНТИ в 2008 г. проведен анализ результатов испытаний макетных образцов автоматизированных систем и по результатам испытаний доработано их программное обеспечение. Разработаны информационное обеспечение и эксплуатационная документация, проведены приемо-сдаточные испытания и ввод автоматизированных систем в эксплуатацию.

Государственному заказчику – НАН Беларуси представлен для утверждения акт инвентаризации спецоборудования для научных (экспериментальных) работ, приобретенного за счет бюджетных средств в рамках выполнения заданий Перечня работ по развитию ГСНТИ на 2006-2008 годы (приложение).

II. О выполнении опытно-конструкторских работ 2006-2008 годов по основным заданиям Перечня работ по развитию государственной системы научно-технической информации Республики Беларусь на 20062008 годы и на перспективу до 2010 года

Комиссии представлена научно-техническая продукция, разработанная в 2006-2008 годах по заданиям Перечня работ по развитию ГСНТИ:

- комплекты научно-технической документации согласно техническим заданиям и условиям договоров;

- акты и протоколы приемки опытно-конструкторских работ 2006-2008 гг. комиссиями организаций-исполнителей и комиссиями, созданными государственным заказчиком – НАН Беларуси, акты межведомственных испытаний автоматизированных систем  комиссиями, созданными головной организацией – ОИПИ НАН Беларуси, акты ввода в эксплуатацию автоматизированных систем по вышеуказанным заданиям Перечня работ по развитию государственной системы научно-технической информации Республики Беларусь на 2006-2008 годы и на перспективу до 2010 года;

- выписки из протоколов заседаний ученых/научно-технических советов организаций-исполнителей о выполнении работ по заданиям;

- протокол заседания экспертного совета по развитию ГСНТИ от 17.12.2008 № 2 о выполнении работ по заданиям.

Докладчики – руководители работ по заданиям Перечня работ по развитию ГСНТИ.

- О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 2.1 «Разработать и реализовать проект развития телекоммуникационной инфраструктуры ГСНТИ на базе Академсети BASNET, включая инфраструктуру скоростного выхода в Европейскую научную сеть GEANT»

Костюкевич Ю.В.

Организация – исполнитель: государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси».

Государственный орган – заказчик НТП: НАН Беларуси.

Организация – пользователь НТП: государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси».

Объект: сетевой сегмент скоростного доступа к информационным ресурсам ГСНТИ на базе коммутационного узла доступа Академсети BASNET в государственном учреждении «Белорусская сельскохозяйственная библиотека».

Работы выполнялись в рамках договоров: № Б2-2-1/2007 от 04.07.2007 и № Б2-2-1/2008 от 04.02.2008, заключенных между лабораторией № 226 ОИПИ НАН Беларуси и отделом № 228 ОИПИ НАН Беларуси.

Разработаны: техническое задание на создание сетевого сегмента, эскизный и технический проекты, программное и техническое обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания.

Ввод НТП в эксплуатацию: 25 ноября 2008 г. в государственном научном учреждении «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси».

Телекоммуникационная инфраструктура ГСНТИ на базе Академсети BASNET предназначена для решения задач информационного обеспечения и использования информационных ресурсов научно-информационной компьютерной сети НАН Беларуси и ресурсов БелСХБ в составе ГСНТИ, обеспечения доступа пользователей библиотеки к международным информационным сетям, включая Европейскую научную сеть GEANT.

Создан сетевой сегмент скоростного доступа к информационным ресурсам ГСНТИ на базе коммутационного узла доступа Академсети BASNET в государственном учреждении «Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича Национальной академии наук Беларуси» (БелСХБ). Созданный сетевой сегмент доступа состоит из подсистем (уровней):  узел подключения ЛВС БелСХБ и  магистральный канал связи. Узел подключения ЛВС БелСХБ обеспечивает соединение отдельных каналов связи различной физической природы (оптических, электрических) через коммутационно-преобразующие устройства к оборудованию ЛВС БелСХБ. Магистральный канал связи обеспечивает надежное функционирование сетевого сегмента доступа и прохождение всех информационных потоков между узлом сети БелСХБ и коммуникационным узлом Академсети BASNET. Пропускная способность отдельных каналов связи в волоконно-оптическом кабеле достигает 1 Гбит/сек.

Сетевой сегмент доступа обеспечивает подключение локальной вычислительной сети БелСХБ скоростным волоконно-оптическим каналом связи к коммуникационному узлу Академсети BASNET (ул. К.Маркса, 29), для предоставления сетевых услуг ОИПИ НАН Беларуси в соответствии с лицензией Министерства связи и информатизации Республики Беларусь на предоставление услуг связи. Центральный узел коммутации сети выполняет интеллектуальный гигабитный коммутатор, к которому через оптические трансиверы по волоконно-оптической линиям связи (ВОЛС) подключены абоненты в микрорайоне Курасовщина.

Сетевой сегмент введен в эксплуатацию в ОИПИ НАН Беларуси. С вводом скоростного сетевого сегмента обеспечено активное участие белорусских ученых и специалистов сельского хозяйства в европейских проектах по аграрной тематике, предоставлен свободный доступ к аграрной  информации для удаленных пользователей. Реализация проекта позволяет БелСХБ, участнику международных информационных систем и корпораций FAO AGRIS, CARIS, AGLINET, АгроWeb CEE, интегрировать в эти системы национальную отраслевую информацию и получать взамен доступ к международным информационным ресурсам FAO.

Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 2.1 «Разработать и реализовать проект развития телекоммуникационной инфраструктуры ГСНТИ на базе Академсети BASNET, включая инфраструктуру скоростного выхода в Европейскую научную сеть GEANT». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договоров. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.

2. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 2.2 «Создать корпоративную электронную библиотеку технических вузов Республики Беларусь на базе научной библиотеки Белорусского национального технического университета с удаленным доступом»

Петренко Ю.Н.

Организация-исполнитель – учреждение образования «Белорусский национальный технический университет» Министерства образования Республики Беларусь.

Государственный орган - заказчик (пользователь) НТП: Республиканский институт высшего технического образования Белорусского национального технического университета.

Организация - пользователь НТП: научная библиотека Белорусского национального технического университета.

Объект автоматизации: Автоматизированная система «Корпоративная  электронная библиотека технических вузов Республики Беларусь на базе научной библиотеки Белорусского национального технического университета с удаленным доступом ».

Работы выполнялись в рамках договоров: №№ Б2-2-2/2006 от 11.07.2006,  Б2-2-2/2007 от 4.05.2007,  Б2-2-2/2008 от  4.02.2008.

Разработаны: техническое задание на создание системы, эскизный и технический проекты, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания.

Ввод НТП в эксплуатацию: 25.11.2008 в научной библиотеке Белорусского национального технического университета.

Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 2.2 «Создать корпоративную электронную библиотеку технических вузов Республики Беларусь на базе научной библиотеки Белорусского национального технического университета с удаленным доступом». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договоров. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.

3. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 2.3 «Разработать и внедрить автоматизированную систему сбора, обработки и распространения НТИ по актуальным проблемам агропромышленного комплекса»

Витебская О.И.

Организация-исполнитель – республиканское научное унитарное предприятие «Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси».

Государственный орган - заказчик (пользователь) НТП: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Организация - пользователь НТП: республиканское научное унитарное предприятие «Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси», Отделение аграрных наук НАН Беларуси.

Объект автоматизации: Автоматизированная система сбора, обработки и распространения НТИ по актуальным проблемам агропромышленного комплекса.

Работы выполнялись в рамках договоров: №№ Б2-2-3/2006 от 11.07.2006, Б2-2-3/2007 от 04.05.2007; Б2-2-3/2008 от 02.01.2008.

Разработаны: техническое задание на создание системы, эскизный и технический проекты, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания.

Ввод НТП в эксплуатацию: 6 ноября 2008 года в РНУП «Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси».

Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 2.3 «Разработать и внедрить автоматизированную систему сбора, обработки и распространения НТИ по актуальным проблемам агропромышленного комплекса». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договоров. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.

4. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 2.4 «Создать Интернет-каталог библиотечных и научно-образовательных фондов Витебской области»

Сычев И.Ю.

Организация-исполнитель: государственное научное учреждение «Институт технической акустики Национальной академии наук Беларуси»

Государственный орган - заказчик (пользователь) НТП: отделение физико-технических наук  Национальной академии наук Беларуси.

Организации - пользователи НТП: учреждение образования «Витебский государственный технологический университет», учреждение образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины», государственное научное учреждение «Институт технической акустики Национальной академии наук Беларуси».

Объект автоматизации: Автоматизированная система «Интернет-каталог библиотечных и научно-образовательных фондов Витебской области», режим доступа - http://lib.ita.basnet.by.

Работы выполнялись в рамках договоров: №№ Б2-2-4/2006 от 11 июля 2006г., Б2-2-4/2007 от 4 мая 2007г.; Б2-2-4/2008 от 4 февраля 2008г.

Разработаны: техническое задание на создание системы, эскизный и технический проекты, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания.

Ввод НТП в эксплуатацию: 25 ноября 2008 г. в государственном научном учреждении «Институт технической акустики Национальной академии наук Беларуси», г. Витебск.

Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 2.4 «Создать Интернет-каталог библиотечных и научно-образовательных фондов Витебской области». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договоров. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.

5. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 2.5 «Внедрить технологии высокоскоростного информационного обмена между учреждениями образования с доступом в международные научно-образовательные сети»

Листопад Н.И.

Организация-исполнитель – государственное учреждение «Главный информационно-аналитический центр» Министерства образования Республики Беларусь.

Государственный орган-заказчик (пользователь) задания: Министерство образования Республики Беларусь.

Организация-пользователь: государственное учреждение «Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь».

Объект автоматизации:  автоматизированная система высокоскоростного информационного обмена между учреждениями образования с доступом в международные научно-образовательные сети.

Работы выполнялись в рамках договоров: №№ Б2-2-5/2006 от 11  июля 2006 г., Б2-2-5/2007 от 04 мая 2007г.; Б2-2-5/2008 от 04 февраля 2008 г.

Разработаны: техническое задание на создание системы, эскизный и технический проекты, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания.

Ввод НТП в эксплуатацию: 26 ноября 2008 г. в государственном учреждении «Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь».

Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 2.5 «Внедрить технологии высокоскоростного информационного обмена между учреждениями образования с доступом в международные научно-образовательные сети». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.

6. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 2.8 «Создать систему НТИ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Рубчиков В.А.

Организация-исполнитель -  НИИ пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций  Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Государственный орган-заказчик (пользователь) задания: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Организация-пользователь НТП: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Объект автоматизации: система научно-технической информации в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Работы выполнялись в рамках договоров: Б2-2-8/2006 от 11.07.2006, № Б2-2-8/2007 от 04.05.2007,   Б2-2-8/2008 от 04.02.2008.

Разработаны: техническое задание на создание системы, эскизный и технический проекты, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания.

Ввод НТП в эксплуатацию: 6 ноября 2008 г. в учреждении «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 2.8 «Создать систему НТИ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договоров. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.

7. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 2.9 «Создать в соответствии с требованиями нормативных правовых актов WEB-сайт о структуре, научной и научно-технической деятельности Отделения аграрных наук НАН Беларуси и АгроWEB - навигатор по проблемам сельского и лесного хозяйства»

Горобец О.Е.

Организация-исполнитель - государственное учреждение «Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С.Лупиновича» НАН Беларуси.

Государственный орган - заказчик (пользователь) НТП: Национальная академия наук Беларуси.

Организация - пользователь НТП: Отделение аграрных наук НАН Беларуси.

Объект испытаний: Автоматизированная система «WEB-сайт о структуре, научной и научно-технической деятельности Отделения аграрных наук НАН Беларуси и АгроWEB - навигатор по проблемам сельского и лесного хозяйства».

Работы выполнялись в рамках договоров: №№ Б2-2-9/2006 от 19 сентября 2006 г., Б2–2-9/2007 от 04 мая 2007 г., Б2–2-9/2008 от 04 февраля 2008 г.

Разработаны: техническое задание на создание системы, эскизный и технический проекты, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания.

Ввод НТП в эксплуатацию: 13 ноября 2008 г. в «Белорусской сельскохозяйственной библиотеке НАН Беларуси».

Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 2.9 «Создать в соответствии с требованиями нормативных правовых актов WEB-сайт о структуре, научной и научно-технической деятельности Отделения аграрных наук НАН Беларуси и АгроWEB - навигатор по проблемам сельского и лесного хозяйства». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договоров. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.

8. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 2.10 «Разработать систему информационного обеспечения мониторинга продовольственной безопасности»:

Ильина З.М.

Организация-исполнитель - республиканское научное унитарное предприятие «Институт системных исследований в АПК Национальной Академии наук Беларуси».

Государственный орган - заказчик (пользователь) НТП: –  Национальная академия наук Беларуси.

Организация - пользователь НТП: Отделение аграрных наук Национальной академии наук Беларуси

Объект автоматизации: Система информационного обеспечения  мониторинга продовольственной безопасности.

Работы выполнялись в рамках договоров: №№  Б2-2-10/2007 от 4 мая 2007 г.;  Б2-2-10/2008 от 4 февраля 2008 г.

Разработаны: техническое задание на создание системы, технический проект, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания.

Ввод НТП в эксплуатацию: 14 ноября 2008 г. в республиканском научном унитарном предприятии «Институт системных исследований в АПК Национальной Академии наук Беларуси».

Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 2.10 «Разработать систему информационного обеспечения мониторинга продовольственной безопасности». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.

9. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию 2.11 «Разработать программное и информационное обеспечение системы автоматического реферирования научно-технической информации»

Липницкий С.Ф.

Организация-исполнитель - государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси».

Государственный орган-заказчик НТП: Национальная академия наук Беларуси.

Организация-пользователь НТП: Президентская библиотека Республики Беларусь.

Объект автоматизации: Система автоматического реферирования научно-технической информации.

Работы выполнялись в рамках договора: № Б2-2-11/2008 от 04.02.2008.

Разработаны: техническое задание на создание системы, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания.

Ввод НТП в эксплуатацию:  4 декабря 2008 г. в  Президентской библиотеке Республики Беларусь.

Система электронного обмена научно-технической  документацией НАН Беларуси предназначена для повышения качества обмена научно-технической документацией между аппаратом НАН Беларуси и научными организациями, юридическими лицами, находящимися в ведении НАН Беларуси, сокращения накладных расходов, связанных с делопроизводством, организации четкого контроля исполнительской дисциплины и своевременной отчётности, комплексного решения вопросов автоматизации деловых процедур в части электронного обмена научно-технической документацией. В состав системы входят: система «Делопроизводство и контроль исполнения» (включает подсистему "Обращения граждан" и подсистему «Постановления Президиума НАН Беларуси»), подсистема «Контроль исполнения», АРМ «Руководство»; АРМ «Канцелярия»; АРМ «Ответственный за контроль»; АРМ «Ответственный исполнитель»; АРМ «Исполнитель». Функции системы для подведомственных организаций НАН Беларуси доступны через Internet Explorer. Для доступа через Internet удаленных пользователей в сеть аппарата НАН Беларуси организован Web-узел. Web-узел защищен соответствующими организационными, техническими и программными средствами. WEB-интерфейс (рисунок 2) предоставляет необходимые документы в подведомственные организации с фиксированием факта отправки, получения и прочтения.

Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 2.11 «Разработать программное и информационное обеспечение системы автоматического реферирования научно-технической информации». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.

10. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 4 «Разработать интегрированную автоматизированную систему обработки информации Фонда научно-технических документов с удаленным доступом (АС «Фонд НТД»)»

Обухов А.В.

Организация-исполнитель – государственное учреждение «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы» (БелИСА) Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь.

Государственный орган-заказчик НТП: Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь.

Организация-пользователь НТП: государственное учреждение «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы» (БелИСА).

Объект автоматизации: Интегрированная автоматизированная система обработки информации Фонда научно-технических документов с удаленным доступом.

Работы выполнялись в рамках договоров: №№ Б2-4/2006 от 11 июля 2006 г., Б2-4/2007 от 4 мая 2007 г., Б2-4/2008 от 4 февраля 2008 г.

Разработаны: техническое задание на создание системы, эскизный и технический проекты, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания.

Ввод НТП в эксплуатацию:  28 ноября 2008 г. в государственном учреждении «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы» (БелИСА).

Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 4 «Разработать интегрированную автоматизированную систему обработки информации Фонда научно-технических документов с удаленным доступом (АС «Фонд НТД»)». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.

11. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 5 «Разработать опытный образец автоматизированной системы формирования государственного реестра НИОКТР с удаленным доступом (АС «Реестр») и сдать систему в промышленную эксплуатацию».

Обухов А.В.

Организация-исполнитель – государственное учреждение «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы» (БелИСА) Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь.

Государственный орган-заказчик НТП: Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь.

Организация-пользователь НТП: государственное учреждение «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы» (БелИСА).

Объект автоматизации: интегрированная автоматизированная система обработки информации Фонда научно-технических документов с удаленным доступом.

Работы выполнялись в рамках договоров: №№ Б2-5/2006 от 11 июля 2006 г., Б2-5/2007 от 4 мая 2007 г., Б2-5/2008 от 4 февраля 2008 г.

Разработаны: техническое задание на создание системы, эскизный и технический проекты, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания.

Ввод НТП в эксплуатацию:  28 ноября 2008 г. в государственном учреждении «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы» (БелИСА).

Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 5 «Разработать опытный образец автоматизированной системы формирования государственного реестра НИОКТР с удаленным доступом (АС «Реестр») и сдать систему в промышленную эксплуатацию». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.

12. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 6 «Создать онлайновую поисковую систему технических условий как составной части национального депозитария технических нормативных правовых актов (ТНПА) в области технического нормирования и стандартизации»

Вербицкая Л.А.

Организация-исполнитель – государственное учреждение «Республиканская научно-техническая библиотека»

Государственный орган-заказчик НТП: Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь

Организация-пользователь НТП: государственное учреждение «Республиканская научно-техническая библиотека»

Объект автоматизации: онлайновая поисковая система технических условий (ОПС ТУ)

Работы выполнялись в рамках договоров: №№ Б2-6/2006 от 11.07.2006г., Б2-6/2007 от 04.05.2007г.; Б2-6/2008 от 04.02.2008г.

Разработаны: техническое задание на создание системы, эскизный и технический проекты, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания.

Ввод НТП в эксплуатацию: 27 ноября 2008 г. в ГУ «Республиканская научно-техническая библиотека».

Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 6 «Создать онлайновую поисковую систему технических условий как составной части национального депозитария технических нормативных правовых актов (ТНПА) в области технического нормирования и стандартизации».Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.

13. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 7 «Создать систему удаленного онлайнового Интернет - заказа и электронной доставки документов из фондов РНТБ для предприятий и организаций Республики Беларусь».

Тимошенко В.И.

Организация-исполнитель – государственное учреждение «Республиканская научно-техническая библиотека»

Государственный орган-заказчик НТП: Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь

Организация-пользователь НТП: государственное учреждение «Республиканская научно-техническая библиотека»

Объект автоматизации: Система удаленного онлайнового Интернет-заказа и электронной доставки документов из фондов РНТБ для предприятий и организаций Республики Беларусь.

Работы выполнялись в рамках договоров: №№ Б2-7/2006 от 11.07.2006 г., Б2-7/2007 от 04.05.2007 г.; Б2-7/2008 от 04.02.2008 г.

Разработаны: техническое задание на создание системы, эскизный и технический проекты, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания.

Ввод НТП в опытную эксплуатацию: 27 ноября 2008 г.  в ГУ «Республиканская научно-техническая библиотека». Сроки проведения опытной эксплуатации: 2009 год.

Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 7 «Создать систему удаленного онлайнового Интернет - заказа и электронной доставки документов из фондов РНТБ для предприятий и организаций Республики Беларусь».  Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.

14. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 8 «Разработать систему информационного обеспечения трансфера технологий, сформировать  информационные ресурсы и создать Интернет-портал»

Кузьмин В.В.

Организация-исполнитель – Инновационная ассоциация «Академтехнопарк» (Республиканский центр трансфера технологий).

Государственный орган-заказчик НТП: Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси.

Организация-соисполнитель: Институт технической акустики НАН Беларуси.

Организация-пользователь НТП: Инновационная ассоциация «Академтехнгопарк» (Республиканский центр трансфера технологий).

Объект автоматизации: Автоматизированная система информационного обеспечения трансфера технологий».

Работы выполнялись в рамках договоров: №№ Б2-8/2006 от 11 июля 2006г., Б2-8/2007 от 4 мая 2007г.; Б2-8/2008 от 4 февраля 2008 г.

Разработаны: техническое задание на создание системы, эскизный и технический проекты, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания.

Ввод НТП в эксплуатацию: 8 ноября 2008 г. в Инновационной ассоциации «Академтехнопарк» (Республиканский центр трансфера технологий).

Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 8 «Разработать систему информационного обеспечения трансфера технологий, сформировать  информационные ресурсы и создать Интернет-портал». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.

15. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданиям № 9.0 и № 9.1 «Создать систему электронного обмена научно-технической документацией между аппаратом и подведомственными организациями НАН Беларуси»

Тарасенко С.Н.

Организация-исполнитель – государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси».

Организация-соисполнитель: Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие «Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и электронных деловых операций».

Государственный орган-заказчик НТП: Национальная академия наук Беларуси.

Организация-пользователь НТП: Аппарат НАН Беларуси

Объект автоматизации: Автоматизированная система «Электронный обмен документацией НАН Беларуси».

Работы выполнялись в рамках договоров: №№ Б2/2006 от 11.07.2006г., Б2/2007 от 04.05.2007г., Б2/2008 от 04.02.2008 г.

Разработаны: техническое задание на создание системы, эскизный и технический проекты, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания.

Ввод НТП в эксплуатацию: 21 ноября 2008 г. в Аппарате НАН Беларуси.

Система электронного обмена научно-технической  документацией НАН Беларуси предназначена для повышения качества обмена научно-технической документацией между аппаратом НАН Беларуси и научными организациями, юридическими лицами, находящимися в ведении НАН Беларуси, сокращения накладных расходов, связанных с делопроизводством, организации четкого контроля исполнительской дисциплины и своевременной отчётности, комплексного решения вопросов автоматизации деловых процедур в части электронного обмена научно-технической документацией. В состав системы входят: система «Делопроизводство и контроль исполнения» (включает подсистему "Обращения граждан" и подсистему «Постановления Президиума НАН Беларуси»), подсистема «Контроль исполнения», АРМ «Руководство»; АРМ «Канцелярия»; АРМ «Ответственный за контроль»; АРМ «Ответственный исполнитель»; АРМ «Исполнитель». Функции системы для подведомственных организаций НАН Беларуси доступны через Internet Explorer. Для доступа через Internet удаленных пользователей в сеть аппарата НАН Беларуси организован Web-узел. Web-узел защищен соответствующими организационными, техническими и программными средствами. WEB-интерфейс предоставляет необходимые документы в подведомственные организации с фиксированием факта отправки, получения и прочтения.

Одобрить результаты выполнения работ по заданиям № 9.0 и 9.1 «Создать систему электронного обмена научно-технической документацией между аппаратом и подведомственными организациями НАН Беларуси». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договоров. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.

16. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 10 «Разработать систему автоматизации библиотечной деятельности в НАН Беларуси, включая корпоративный обмен научно-технической информацией на национальном и международном уровне

Григянец Р.Б.

Организация-исполнитель – государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси».

Организация-соисполнитель - государственное учреждение «Центральная научная библиотека им. Я. Коласа НАН Беларуси»

Государственный орган-заказчик НТП: Национальная академия наук Беларуси

Организация-пользователь НТП: государственное учреждение «Центральная научная библиотека им. Я. Коласа НАН Беларуси»

Объект автоматизации: система автоматизации библиотечной деятельности в НАН Беларуси, включая корпоративный обмен научно-технической информацией на национальном и международном уровне.

Работы выполнялись в рамках договоров: №№ Б2/2006 от 11.07.2006г., Б2/2007 от 04.05.2007г., Б2/2008 от 04.02.2008 г.

Разработаны: техническое задание на создание системы, эскизный и технический проекты, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания.

Ввод НТП в эксплуатацию: 1 декабря 2008 г. в государственном учреждении «Центральная научная библиотека им. Я. Коласа НАН Беларуси».

Корпоративная автоматизированная библиотечно-информационная система (АБИС НАН)  предназначена для автоматизации библиотечной деятельности в НАН Беларуси, включая корпоративный обмен информацией на национальном и международном уровне, что позволит обеспечить сокращение финансовых затрат, трудовых и материальных ресурсов на создание и поддержку электронных каталогов, поиск необходимых документов, повысить качество и оперативность информационного обеспечения и библиотечного обслуживания специалистов предприятий и организаций, предоставить пользователям свободный и широкий доступ (в том числе и онлайновый) к электронному каталогу; библиографическим, фактографическим, полнотекстовым и объектографическим базам, как создаваемым и накапливаемым внутри библиотеки, так и располагающимся за ее стенами. В состав АБИС входят подсистемы: формирования и учета фондов, каталогизации и ведения каталогов, корпоративной каталогизации и ведения сводного электронного каталога, библиотечного обслуживания, администрирования и статистики библиотечной деятельностью.

Внедрение системы позволит автоматизировать традиционные библиотечные процессы, повысить эффективность использования фондов научной и научно-технической информации, обеспечит возможность представления национальных документов международному сообществу.

Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 10 «Разработать систему автоматизации библиотечной деятельности в НАН Беларуси, включая корпоративный обмен научно-технической информацией на национальном и международном уровне». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.

17. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 11 «Создать программно-технологический комплекс и электронный депозитарий научных изданий»

Том И.Э.

Организация-исполнитель – государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси».

Государственный орган-заказчик НТП: Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси

Организация-пользователь НТП: редакционно-издательский отдел ОИПИ НАН Беларуси.

Объект автоматизации: Автоматизированная система «Программно-технологический комплекс электронного депозитария научных изданий (ПТК ЭДНИ)».

Работы выполнялись в рамках договоров: №№ Б2-11/2007 от 18.06.2007 и Б2-11/2008 от 04.02.2008.

Разработаны: техническое задание на создание системы, технический проект, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания.

Ввод НТП в эксплуатацию: 5.12.2008 в редакционно-издательском отделе государственного научного учреждения «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси».

Программно-технологический комплекс электронного депозитария научных изданий (ПТК ЭДНИ) обеспечивает предоставление аппаратных и программных ресурсов для размещения научных публикаций; интеграцию и распространение научных информационных ресурсов; упрощение процедуры доступа за счет хранения изданий в электронном виде; возможность поиска изданий по различным критериям; классификацию хранимых данных по различным признакам; обеспечение доступа к ЭДНИ удаленных пользователей (через Internet/Intranet) с контролем прав доступа; обеспечение защиты физической и информационной сохранности данных; предоставление возможности вывода и тиражирования документов из электронного депозитария.

Компонентами ПТК ЭДНИ являются:

база данных для каталогизированного хранения журналов, статей и депонированных рукописей, в качестве СУБД выбрана SQL Server 2005;

архив построен на основе файловой системы и представляет собой дисковое пространство, ресурсы хранятся с соблюдением строгой иерархии;

сервер приложений обеспечивает обращение к базе данных и архиву; к

клиентское рабочее место представляет собой Windows-приложение для работы с ПТК ЭДНИ, предназначено для опытного пользователя или администратора;

Web–сервер представляет доступ к ПТК ЭДНИ через сеть Internet, предназначен для неопытного пользователя.

Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 11 «Создать программно-технологический комплекс и электронный депозитарий научных изданий». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.

18. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 12 «Разработать программное и технологическое обеспечение системы ведения реферативной базы данных и научной электронной библиотеки»

Григянец Р.Б.

Организация-исполнитель – государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси».

Организация-соисполнитель - государственное учреждение «Центральная научная библиотека им. Я. Коласа НАН Беларуси»

Государственный орган-заказчик НТП: Национальная академия наук Беларуси

Организация-пользователь НТП: государственное учреждение «Центральная научная библиотека им. Я. Коласа НАН Беларуси»

Объект автоматизации: система ведения реферативной базы данных и научной электронной библиотеки.

Работы выполнялись в рамках договоров: №№ Б2/2006 от 11.07.2006г., Б2/2007 от 04.05.2007г., Б2/2008 от 04.02.2008 г.

Разработаны: техническое задание на создание системы, эскизный и технический проекты, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания.

Ввод НТП в эксплуатацию: 1 декабря 2008 г. в государственном учреждении «Центральная научная библиотека им. Я. Коласа НАН Беларуси».

Система ведения реферативной базы данных и научной электронной библиотеки (НЭБ НАН) предназначена для формирования и поддержки депозитария (архива) электронных версий (копий) документов и справочно-поискового аппарата к нему, обеспечения онлайнового Интернет-доступа к депозитарию различных категорий пользователей. Основными целями НЭБ НАН являются: повышение уровня информационного обслуживания и расширение спектра информационных услуг и продуктов, предлагаемых ученым и научно-техническим - работникам Беларуси; сокращение затрат на поиск необходимых документов путем предоставления пользователям онлайнового доступа к каталогу НЭБ НАН; обеспечение доступа к полнотекстовым базам; повышение эффективности использования фондов научной и научно-технической информации.

Функции НЭБ НАН реализуются в подсистемах: «Ведение депозитария электронных документов», «Каталогизация и ведение электронного каталога», «WEB-интерфейс доступа пользователей к электронной библиотеке», «Поиск в электронной библиотеке», «Администрирование».

Система позволит повысить эффективность использования информационных ресурсов, как важнейшей составляющей национального достояния, путем использования возможностей современных телекоммуникаций и информационных технологий.

Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 12 «Разработать программное и технологическое обеспечение системы ведения реферативной базы данных и научной электронной библиотеки». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.

19. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 13 «Разработать инструментарий для управления информационными ресурсами, интегрированную систему хостинга информационных ресурсов и технологий ГСНТИ»

Нозик В.Н.

Организация-исполнитель – государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси».

Государственный орган-заказчик НТП: Национальная академия наук Беларуси.

Организация-пользователь НТП: Национальная академия наук Беларуси

Объект автоматизации: интегрированная систем хостинга информационных ресурсов и технологий ГСНТИ.

Работы выполнялись в рамках договоров: №№ Б2-13/2006 от 11.07.2006, Б2-13/2007 от 04.05.2007 и Б2-13/2008 от 04.02.2008.

Разработаны: техническое задание на создание системы, эскизный и технический проекты, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания.

Ввод НТП в эксплуатацию: 25 ноября 2008 г. в отделе администрирования и развития академсети государственного научного учреждения «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси».

Система обеспечивает размещение информационных ресурсов и технологий ГСНТИ в сети Интернет для организации доступа к ним по различным протоколам передачи данных пользователями из разных стран с высокой скоростью передачи данных; доступ к ресурсам удаленных пользователей (с помощью Интернет/Интранет технологий) с контролем прав доступа и протоколированием изменений; функционирование безопасного приема и получения электронной почты по протоколам POP3, SMTP с обеспечением защиты от несанкционированной электронной корреспонденции (spam) и предоставлением Web-интерфейса для работы с почтой; безопасное хранение и передачу информации, резервное копирование данных, паролирование директорий; предоставление подробной статистики и log-файлов серверов, необходимое для поддержания высокого уровня безопасности, протоколирования изменений; круглосуточный сетевой мониторинг; ежедневное резервное копирование данных и хранение копии в течение 14 дней; централизованное управление пользовательскими аккаунтами.

Система хостинга включает подсистемы: управления виртуальными серверами, электронной почты, ведения статистики, технической поддержки, резервирования данных, администрирования, удаленного доступа, СУБД, сетевого мониторинга.

Централизованное размещение и поддержка информационных ресурсов и технологий ГСНТИ в сети Интернет с обеспечением профессионального сопровождения доступа к этим ресурсам позволит увеличить степень интеграции научных кругов Беларуси и зарубежья.

Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 13 «Разработать инструментарий для управления информационными ресурсами, интегрированную систему хостинга информационных ресурсов и технологий ГСНТИ». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.

20. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 14 «Разработать автоматизированную систему научно-технической поддержки международного научного сотрудничества в сфере ГСНТИ, информационного обеспечения резидентов Парка высоких технологий»

Насуро Д.Р.

Организация-исполнитель – государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси».

Государственный орган-заказчик НТП: Национальная академия наук Беларуси.

Организация-пользователь НТП: государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси».

Объект автоматизации: автоматизированная система научно-технической поддержки международного научного сотрудничества в сфере ГСНТИ, информационного обеспечения резидентов Парка высоких технологий»

Работы выполнялись в рамках договоров: №№ Б2-14/2007 от 04.05.2007; Б2-14/2008 от 04.02.2008.

Разработаны: техническое задание на создание системы, технический проект, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания.

Ввод НТП в эксплуатацию: 25 ноября 2008 г. в государственном научном учреждении «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси».

Автоматизированная система научно-технической поддержки международного научного сотрудничества в сфере ГСНТИ, информационного обеспечения резидентов Парка высоких технологий предназначена для автоматизации процессов поиска и выдачи научно-технической информации для информационного обеспечения резидентов Парка высоких технологий и поддержки международного научного сотрудничества в сфере ГСНТИ.

Основными задачами комплекса являются: предоставление в сети ИНТЕРНЕТ белорусских информационных научно-технических ресурсов и инновационной инфраструктуры, сведений о тематических накопленных информационных ресурсах, отражающих достижения специалистов в области разработки новых технологий; международного сотрудничества в сфере НТИ, инновационных проектах, бизнес–информации. Осуществляется  подписка на информационную рассылку; поиск информации о научно-технических достижениях, экономической, социальной и коммерческой информации в накопленных в системе научно-технических ресурсах; распространение информации о системе путем индексации в поисковых системах и каталогах.

Комплекс выполняет обеспечение информационного взаимодействия национальных систем НТИ и стран содружества; создание единого научно-технологического пространства на базе информационно-коммуникационных технологий; содействие установлению связей между организациями и специалистами, заинтересованными в сотрудничестве.

Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 14 «Разработать автоматизированную систему научно-технической поддержки международного научного сотрудничества в сфере ГСНТИ, информационного обеспечения резидентов Парка высоких технологий». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договоров. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.

21. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 15 «Разработать систему безопасного обмена медицинской научно-технической информацией в соответствии с республиканскими и международными стандартами»

Ляховский В.В.

Организация-исполнитель – государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси».

Государственный орган-заказчик НТП: Национальная академия наук Беларуси.

Организация-пользователь НТП: государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии» Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Объект автоматизации: Автоматизированная система безопасного обмена медицинской научно-технической информацией в соответствии с республиканскими и международными стандартами.

Работы выполнялись в рамках договоров: №№ Б2-15/2006 от 11  июля 2006 г., Б2-15/2007 от 04 мая 2007 г., Б2-15/2008 от 04 февраля 2008 г.

Разработаны: техническое задание на создание системы, эскизный и технический проекты, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания.

Ввод НТП в эксплуатацию: 05 декабря 2008 г. в государственном учреждении «Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии» Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Система выполняет следующие задачи:

безопасный обмен медицинской информацией между медицинскими учреждениями по белорусским и международным стандартам для предоставления лечащему персоналу наиболее полной информации о пациенте без использования дорогостоящих в производстве или хранении носителей, обеспечение высокого качества передаваемой информации; осуществление удаленной медицинской консультации; обеспечение взаимодействия между ведущими республиканскими медицинскими центрами и региональными лечебными учреждениями с целью повышения уровня обслуживания, а также экономии средств на проведение консультаций и транспортировки пациентов.

Система строится с использованием структуры, реализуемой программным обеспечением Мост, в которую входят:

трехзвенная сетевая архитектура (клиент - коммуникационный сервер – почтовый сервер),

поддержка двухзвенной архитектуры (почтовый сервер – клиент),

система безопасности пересылок.

Система является легко масштабируемой для локальных, корпоративных и глобальных компьютерных сетей, при этом ее легко администрировать. Графический интерфейс ПО системы делится на интерфейс администратора и интерфейс пользователя.

Целью системы является использование современных технологий для улучшения медицинского обслуживания населения, сетевого контролируемого обмена межкорпоративной информацией с использованием почтовых серверов с быстрым доступом и безопасным обменом медицинской информацией для решения задач телемедицины.

Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 15 «Разработать систему безопасного обмена медицинской научно-технической информацией в соответствии с республиканскими и международными стандартами». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договоров. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.

22. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 16.0 «Создать в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Web-сайт о научной и научно-технической деятельности НАН Беларуси»

Венгеров В.Н.

Организация-разработчик: государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси».

Государственный орган-заказчик: Национальная академия наук Беларуси.

Организации-пользователи: НАН Беларуси и ее подразделения, а также физические и юридические лица – пользователи сети Интернет.

Объект автоматизации:  автоматизированная система «Web-сайт НАН Беларуси».

Работы выполнялись в рамках договоров: №№ Б2/2006 от 11.07.2006 г., Б2/2007 от 04.05.2007 г. и Б2/2008 от 04.02.2008 г;

Разработаны: техническое задание на создание системы, эскизный и технический проекты, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания.

Ввод НТП в эксплуатацию: 1 декабря 2008 г. в Аппарате Президиума НАН Беларуси и государственном научном учреждении «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси».

Web-сайт о научной и научно-технической деятельности НАН Беларуси предназначен для обеспечения открытого доступа к информации о деятельности и достижениях Национальной академии наук Беларуси и её подразделений путем размещения на сайте информации о новостях науки, сведений о научно-организационной, информационно-аналитической работе НАН Беларуси, научно-технических разработках академических органов. В состав информационного обеспечения входит информация, которая на верхнем уровне меню имеет следующий вид: Новости, Об академии, Деятельность академии, Члены академии, Организации, Издания академии, Конференции, Контакты, Карта сайта.

Поиск информации в Web-сайте НАН Беларуси организуется как полнотекстовый поиск с предварительным построением некоторого варианта инвертированного индекса.

Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 16.0 «Создать в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Web-сайт о научной и научно-технической деятельности НАН Беларуси». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договоров. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.

23. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 16.1 «Разработать и создать автоматизированную систему информационного обеспечения формирования исторической карты республики»

Витязь С.П.

Организация-исполнитель – государственное научное учреждение «Институт истории НАН Беларуси».

Государственный орган-заказчик НТП: НАН Беларуси, Отделение гуманитарных наук и искусств.

Организация-пользователь НТП: ГНУ «Институт истории НАН Беларуси».

Объект автоматизации Автоматизированная система информационного обеспечения формирования исторической карты республики.

Работы выполнялись в рамках договоров: № Б2-16-2/2006 от 11 июля 2006 г. с ГНУ «Национальный центр информационных ресурсов и технологий», и №№Б2-16-1/2007 от 04 мая 2007 г.; Б2-16-1/2008 от 04 февраля 2008 г. с ОИПИ НАН Беларуси.

Разработаны: техническое задание на создание системы, эскизный и технический проекты, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания.

Ввод НТП в эксплуатацию: 5 декабря 2008 г. в ГНУ «Институт истории НАН Беларуси».

Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 16.1 «Разработать и создать автоматизированную систему информационного обеспечения формирования исторической карты республики». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.

24. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 16.2 «Разработать и создать действующий базовый образец системы ведения информационных ресурсов по радиобиологическим и лесохозяйственным исследованиям»

Петухов А.В.

Организация-исполнитель – республиканское унитарное предприятие «Гомельский центр научно-технической и деловой информации» Государственного комитета по науке и технологиям  Республики Беларусь.

Государственный орган-заказчик НТП: Национальная академия наук Беларуси

Организации-пользователи НТП: государственное научное учреждение «Институт радиобиологии» НАН Беларуси, государственное научное учреждение «Институт леса» НАН Беларуси.

Объекты  автоматизации: Автоматизированная система «Ведения информационных ресурсов по лесохозяйственным исследованиям». Автоматизированная система «Ведения информационных ресурсов по радиобиологическим исследованиям».

Работы выполнялись в рамках договоров: №№ Б2-16-3/2006 от 11 июля 2006 г.; Б2-16-2/2007 от 4 мая 2007 г.; Б2-16-2/2008 от 4 февраля 2008 г.

Разработаны: техническое задание на создание системы, эскизный и технический проекты, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания.

Ввод НТП в эксплуатацию: 3 декабря 2008 г. в государственном научном учреждении «Институт радиобиологии» Национальной академии наук Беларуси;

3 декабря 2008 г в государственном научном учреждении «Институт леса» Национальной академии наук Беларуси.

Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 16.2 «Разработать и создать действующий базовый образец системы ведения информационных ресурсов по радиобиологическим и лесохозяйственным исследованиям». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.

25. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 17 «Развитие государственных информационных ресурсов Национального фонда технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации путем формирования электронного архива документов»

Скуратов А.Г.

Организация-исполнитель – научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС) Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь.

Государственный орган-заказчик НТП: Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь.

Организация-пользователь НТП: научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС) - Национальный фонд технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации.

Объект автоматизации: Автоматизированная система ведения электронного архива в Национальном фонде технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации.

Работы выполнялись в рамках договоров: №№ Б2-17/2006 от 11.07.2006, Б2-17/2007 от 04.05.2007 и Б2-17/2008 от 04.02.2008

Разработаны: техническое задание на создание системы, эскизный и технический проекты, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания.

Ввод НТП в эксплуатацию: с 1октября 2008 в научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС) (Национальный фонд технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации).

Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 17 «Развитие государственных информационных ресурсов Национального фонда технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации путем формирования электронного архива документов». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договоров. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.

26. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 18 «Развить инфраструктуру системы информационного обеспечения и трансфера  знаний в промышленной сфере»

Михолап С.В.

Организация-исполнитель – государственное учреждение образования  «Институт повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности «Кадры индустрии» Министерства промышленности Республики Беларусь

Государственный орган-заказчик НТП: Министерство промышленности Республики Беларусь.

Организация-пользователь НТП: государственное учреждение образования «Институт повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности «Кадры индустрии».

Объект автоматизации: Система информационного обеспечения и трансфера знаний в промышленной сфере.

Работы выполнялись в рамках договоров: №№ Б2-18/2006 от 11.07.2006, Б2-18/2007 от 04.05.2007 и Б2-18/2008 от 04.02.2008.

Разработаны: техническое задание на создание системы, эскизный и технический проекты, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания.

Ввод НТП  в опытную эксплуатацию: с 12 ноября 2008 г. в государственном учреждении образования «Институт повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности «Кадры индустрии».

Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 18 «Развить инфраструктуру системы информационного обеспечения и трансфера  знаний в промышленной сфере». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договоров. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.

27. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 19 «Разработать и создать распределенный сетевой информационный ресурс коллективного пользования по научно-технической и инновационной деятельности регионов Республики Беларусь»

Черныш А.Г.

Организация-исполнитель - государственное учреждение «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы» (БелИСА) Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь,

Организации-соисполнители:

РУП «Научно-аналитический центр информации, инноваций и трансфера технологий» (г. Могилев);

РУП «Центр научно-технической и деловой информации» (г. Гомель);

РУП «Центр научно-технической и деловой информации» (г. Гродно);

ГНУ «Институт технической акустики НАН Беларуси» (г. Витебск);

Брестское областное коммунальное предприятие « Центр внедрения научно-технических разработок» (г. Брест).

Государственный орган-заказчик НТП: Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь.

Организации-пользователи НТП: ГУ «БелИСА»; ГКНТ, организации-соисполнители, организации и предприятия научно-технической сферы и др.

Объект автоматизации: распределенный сетевой информационный ресурс коллективного пользования по научно-технической и инновационной деятельности регионов Республики Беларусь

Работы выполнялись в рамках договоров: №№ Б2-19/2006 от 11.07.2006, Б2-19/2007 от 04.05.2007 и Б2-19/2008 от 04.02.2008.

Разработаны: техническое задание на создание системы, эскизный и технический проекты, программное и информационное обеспечение, эксплуатационная документация, проведены предварительные испытания, ввод в эксплуатацию, межведомственные испытания.

Ввод НТП в эксплуатацию: с 28 ноября 2008 г. в ГУ «БелИСА», РУП «Научно-аналитический центр информации, инноваций и трансфера технологий» (г. Могилев); РУП «Центр научно-технической и деловой информации» (г. Гомель); РУП «Центр научно-технической и деловой информации» (г. Гродно); ГНУ «Институт технической акустики НАН Беларуси» (г. Витебск); Брестское областное коммунальное предприятие « Центр внедрения научно-технических разработок» (г. Брест).

Одобрить результаты выполнения работ по заданию № 19 «Разработать и создать распределенный сетевой информационный ресурс коллективного пользования по научно-технической и инновационной деятельности регионов Республики Беларусь». Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договоров. Считать, что показатели научно-технического уровня НТП по заданию соответствуют запланированным.

Комиссия рассмотрела предъявленные материалы и установила:

1. Предъявленные материалы соответствуют требованиям технических заданий и условиям договоров на выполнение работ по указанным заданиям Перечня работ по развитию государственной системы научно-технической информации Республики Беларусь на 2006-2008 годы и на перспективу до 2010 года.

2. Комиссии, созданные головной организацией – ОИПИ НАН Беларуси, по проведению межведомственных испытаний и приемке работ вышеперечисленных заданий Перечня работ по развитию Государственной системы научно-технической информации Республики Беларусь на 2006-2008 годы и на перспективу до 2010 года провели испытания и приемку работ в установленные сроки в соответствии с требованиями договорных материалов. Замечаний по работе комиссий нет.

3. Актов предварительных и межведомственных испытаний, ввода в эксплуатацию, выписок из заседаний ученых/научно-технических советов организаций-исполнителей и экспертного совета по развитию ГСНТИ,  представленных научно-технических материалов достаточно для заключения комиссии о выполнении опытно-конструкторских работ по заданиям Перечня работ по развитию государственной системы научно-технической информации Республики Беларусь в соответствии с условиями договоров Б2/2006 от 11.07.2006, Б2/2007 от 4.05.2007, Б2/2008 от 4.02.2008 между Национальной академией наук Беларуси и ОИПИ НАН Беларуси на выполнение работ по развитию Государственной системы научно-технической информации Республики Беларусь на 20062008 годы и на перспективу до 2010 года.

Заключение комиссии

Опытно-конструкторские работы по основным заданиям Перечня работ по развитию государственной системы научно-технической информации Республики Беларусь на 2006-2008 годы и на перспективу до 2010 года, утвержденного постановлениями Бюро Президиума НАН Беларуси от 15 мая 2006 г. № 253, 11 июля 2006 г. № 346, 19 сентября 2006 № 448, 4 мая 2007 № 201, 28 июня 2007 № 316, 4 февраля 2008 г. № 54,  выполненные в рамках договоров № Б2/2006 от 11.07.2006, № Б2/2007 от 4.05.2007, № Б2/2008 от 4.02.2008 на «Выполнение работ по развитию Государственной системы научно-технической информации Республики Беларусь на 20062008 годы и на перспективу до 2010 года» между Национальной академией наук Беларуси и головной организацией - государственным научным учреждением «Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси» по заданиям:

№ 2.1 «Разработать и реализовать проект развития телекоммуникационной инфраструктуры ГСНТИ на базе Академсети BASNET, включая инфраструктуру скоростного выхода в Европейскую научную сеть GEANT»;

№ 2.2 «Создать корпоративную электронную библиотеку технических вузов Республики Беларусь на базе научной библиотеки Белорусского национального технического университета с удаленным доступом»;

№ 2.3 «Разработать и внедрить автоматизированную систему сбора, обработки и распространения НТИ по актуальным проблемам агропромышленного комплекса»;

№ 2.4 «Создать Интернет-каталог библиотечных и научно-образовательных фондов Витебской области»;

№ 2.5 «Внедрить технологии высокоскоростного информационного обмена между учреждениями образования с доступом в международные научно-образовательные сети»;

№ 2.8 «Создать систему НТИ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

№ 2.9 «Создать в соответствии с требованиями нормативных правовых актов WEB-сайт о структуре, научной и научно-технической деятельности Отделения аграрных наук НАН Беларуси и АгроWEB - навигатор по проблемам сельского и лесного хозяйства»;

№ 2.10 «Разработать систему информационного обеспечения мониторинга продовольственной безопасности»;

№ 2.11 «Разработать программное и информационное обеспечение системы автоматического реферирования научно-технической информации»;

№ 4 «Разработать интегрированную автоматизированную систему обработки информации Фонда научно-технических документов с удаленным доступом (АС «Фонд НТД»)»;

№ 5 «Разработать опытный образец автоматизированной системы формирования государственного реестра НИОКТР с удаленным доступом (АС «Реестр») и сдать систему в промышленную эксплуатацию»;

№ 6 «Создать онлайновую поисковую систему технических условий как составной части национального депозитария технических нормативных правовых актов (ТНПА) в области технического нормирования и стандартизации»;

№ 7 «Создать систему удаленного онлайнового Интернет - заказа и электронной доставки документов из фондов РНТБ для предприятий и организаций Республики Беларусь»;

№ 8 «Разработать систему информационного обеспечения трансфера технологий, сформировать  информационные ресурсы и создать Интернет-портал»;

№ 9 «Создать систему электронного обмена научно-технической документацией между аппаратом и подведомственными организациями НАН Беларуси»;

№ 10 «Разработать систему автоматизации библиотечной деятельности в НАН Беларуси, включая корпоративный обмен научно-технической информацией на национальном и международном уровне»;

№ 11 «Создать программно-технологический комплекс и электронный депозитарий научных изданий»;

№ 12 «Разработать программное и технологическое обеспечение системы ведения реферативной базы данных и научной электронной библиотеки»;

№ 13 «Разработать инструментарий для управления информационными ресурсами, интегрированную систему хостинга информационных ресурсов и технологий ГСНТИ»;

№ 14 «Разработать автоматизированную систему научно-технической поддержки международного научного сотрудничества в сфере ГСНТИ, информационного обеспечения резидентов Парка высоких технологий»;

№ 15 «Разработать систему безопасного обмена медицинской научно-технической информацией в соответствии с республиканскими и международными стандартами»;

№ 16.0 «Создать в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Web-сайт о научной и научно-технической деятельности НАН Беларуси»;

№ 16.1 «Разработать и создать автоматизированную систему информационного обеспечения формирования исторической карты республики»;

№ 16.2 «Разработать и создать действующий базовый образец системы ведения информационных ресурсов по радиобиологическим и лесохозяйственным исследованиям»;

№ 17 «Развитие государственных информационных ресурсов Национального фонда технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации путем формирования электронного архива документов»;

№ 18 «Развить инфраструктуру системы информационного обеспечения и трансфера  знаний в промышленной сфере»;

№ 19 «Разработать и создать распределенный сетевой информационный ресурс коллективного пользования по научно-технической и инновационной деятельности регионов Республики Беларусь»

завершены в полном объеме в соответствии с заданиями на выполнение работ и условиями вышеперечисленных договоров.

Рекомендации комиссии

1. Спецоборудование для научных (экспериментальных) работ, приобретенное за счет бюджетных средств в рамках выполнения заданий Перечня работ по развитию ГСНТИ на 2006-2008 годы передать исполнителям работ по заданиям согласно акту инвентаризации (приложение).

2. Разработать и утвердить состав заданий на выполнение работ по развитию государственной системы научно-технической информации Республики Беларусь на 2009-2010 годы.

Председатель комиссии:	_______________ Монастырный А.П.

Члены комиссии:		          _______________ Анищенко В.В.

_______________ Листопад Н.И.

_______________ Березкина Н.Ю.

_______________ Галиновский О.И.

_______________ Григянец Р.Б.

_______________ Кратенок В.Е.

_______________ Мицкевич А.Д.

_______________ Солонович И.Ф.