НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ

Государственное научное учреждение

«ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ИНФОРМАТИКИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК  БЕЛАРУСИ»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель головной организации,  научный руководитель Перечня работ по развитию государственной системы научно-технической информации  Республики Беларусь, генеральный директор государственного научного     учреждения «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси», член-корреспондент

_________________С.В. Абламейко

«___»____________2007 г.

ПРОТОКОЛ № 3

4 декабря 2007 г.	г. Минск

заседания Экспертного совета по развитию

государственной системы научно-технической информации

Республики Беларусь

Председательствовал:   Анищенко В.В., заместитель председателя Экспертного совета, заместитель генерального директора по научной работе государственного научного учреждения «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси»

Присутствовали:

члены совета:                 Григянец Р.Б., Листопад Н.И., Мисякова Г.Т.,

Мицкевич А.Д., Носевич В.Л.,  Сухорукова Р.Н.,

Тузиков А.В., Юрченко В.В.

приглашенные (представители организаций-исполнителей и ответственные исполнители проектов):

Сычёв Игорь Юрьевич                           -  ГНУ «Ииститут технической акустики

НАН Беларуси», г. Витебск

Юрченко  Валентина Васильевна         - ГУ «Белорусская сельскохозяйственная

библиотека им. И.С. Лупиновича»

Горобец Оксана Евгеньевна                   - ГУ «Белорусская сельскохозяйственная

библиотека им. И.С. Лупиновича»

Вербицкая Людмила Алексеевна          -  ГУ «Республиканская научно-

техническая библиотека»

Квачан Сергей Иванович                       -  ГУ «Республиканская научно-

техническая библиотека»

Витязь Сергей Петрович                        - ГНУ «Институт истории НАН Беларуси»

Петухов Александр Владимирович      - РУП «Гомельский Центр научно-

технической и деловой информации»

Черныш Александр Евгеньевич            - ГУ «БелИСА» ГКНТ

Суровежкин Дмитрий Александрович - ГУ «БелИСА» ГКНТ

Обухов Александр Владимирович        - ГУ «БелИСА» ГКНТ

Гулецкий Владимир В.                                          - ГУ «БелИСА» ГКНТ

Скуратов Александр Геннадьевич         - ГУ «БелГИСС» ГКС

Михолап Сергей Владимирович            - УО «Кадры индустрии» Минпрома

Петренко Юрий Николаевич                  - УО БНТУ Минобразования

Витебская Ольга Игоревна                - РУП « Белорусский научный институт внедрения новых форм хозяйствования в АПК» Минсельхозпрода

Шкляров Александр Петрович         - РУП « Белорусский научный институт внедрения новых форм хозяйствования в АПК» Минсельхозпрода

Листопад Николай Измайлович            - ГУ ГИАЦ Минобразования

Шиян Олег Валерьевич                          - НИИ ПБ и ПС МЧС

Новик Николай Николаевич                  - НИИ ПБ и ПС МЧС

Ильина Зинаида Макаровна                   - Центр аграрной экономики ГНУ «Ин-

ститут экономики НАН Беларуси»

Успенский Александр Алексеевич       - Инновационная ассоциация «Академ-

технопарк»

1. О выполнении этапов работ 2007 года по основным заданиям Перечня работ по развитию государственной системы научно-технической информации Республики Беларусь на 20062008 годы и на перспективу до 2010 года, ), утвержденного постановлениями Бюро Президиума НАН Беларуси от 04.05.2007 № 201 и от 28.06.2007 № 316.

Заказчик – Национальная академия наук Беларуси.

Головная организация-разработчик - государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси».

Источник финансирования – республиканский бюджет.

Работы выполнялись в рамках договора Б2/2007 от 4 мая 2007 г. на выполнение работ по развитию государственной системы научно-технической информации Республики Беларусь на 20062008 годы и на перспективу до 2010 года между Национальной академией наук Беларуси и государственным научным учреждением «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси».

Объем финансирования в 2007 году - 1 819 500,0  тыс. рублей.

Докладчики – руководители работ по заданиям Перечня работ по развитию ГСНТИ.

1.1. О выполнении опытно-конструкторских работ 2007 года по заданию № 2.4 «Создать Интернет-каталог библиотечных и научно-образовательных фондов Витебской области»: этап 2007 года «Разработать технический проект и создать макетный образец Интернет-каталога библиотечных и научно-образовательных фондов Витебской области» (организация-исполнитель – государственное научное учреждение «Институт технической акустики НАН Беларуси», договор № Б2-2-4/2007 от 04.05.2007)

_____________________________________________

(Сычев И.Ю., Анищенко В.В.)

Одобрить результаты выполнения работ 2007 года по заданию № 2.4 «Создать Интернет-каталог библиотечных и научно-образовательных фондов Витебской области»: этап 2007 года «Разработать технический проект и создать макетный образец Интернет-каталога библиотечных и научно-образовательных фондов Витебской области».

Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора.

Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу и подписать научно-техническую документацию и финансовый акт по заданию.

1.2. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 16.2 «Разработать и создать действующий базовый образец системы ведения информационных ресурсов по радиобиологическим и лесохозяйственным исследованиям»: этап 2007 года «Разработать технический проект и программное обеспечение системы ведения информационных ресурсов по радиобиологическим и лесохозяйственным исследованиям» (организация-исполнитель – республиканское унитарное предприятие «Гомельский центр научно-технической и деловой информации» Государственного комитета по науке и технологиям  Республики Беларусь,  договор          № Б2-16-2/2007 от 04.05.2007)

______________________________________________

(Петухов А.В., Григянец Р.Б., Анищенко В.В.)

Одобрить результаты выполнения работ 2007 года по заданию № 16.2 «Разработать и создать действующий базовый образец системы ведения информационных ресурсов по радиобиологическим и лесохозяйственным исследованиям»: этап 2007 года «Разработать технический проект и программное обеспечение системы ведения информационных ресурсов по радиобиологическим и лесохозяйственным исследованиям».

Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора.

Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу и подписать научно-техническую документацию и финансовый акт по заданию.

1.3. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 2.2 «Создать корпоративную электронную библиотеку технических вузов Республики Беларусь на базе научной библиотеки Белорусского национального технического университета с удаленным доступом»: этап 2007 года «Разработать технический проект и создать макетный образец корпоративной электронной библиотеки технического образования с Интернет-доступом к информационным ресурсам» (организация-исполнитель – учреждение образования «Белорусский национальный технический университет» Министерства образования Республики Беларусь, договор № Б2-2-2/2007 от 04.05.2007)

Петренко Ю.Н., Тузиков А.В., Носевич В.Л.

Одобрить результаты выполнения работ 2007 года по заданию № 2.2 «Создать корпоративную электронную библиотеку технических вузов Республики Беларусь на базе научной библиотеки Белорусского национального технического университета с удаленным доступом»: этап 2007 года «Разработать технический проект и создать макетный образец корпоративной электронной библиотеки технического образования с Интернет-доступом к информационным ресурсам».

Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора.

Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу и подписать научно-техническую документацию и финансовый акт по заданию.

1.4. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 2.3 «Разработать и внедрить автоматизированную систему сбора, обработки и распространения НТИ по актуальным проблемам агропромышленного комплекса»: этап 2007 года «Разработать технический проект и создать макетный образец автоматизированной системы сбора, обработки и распространения НТИ по актуальным проблемам агропромышленного комплекса» (организация-исполнитель – республиканское унитарное предприятие «Белорусский научный институт внедрения новых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе» Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, договор № Б2-2-3/2007 от 04.05.2007)

(Шкляров А.П., Витебская О.И., Тузиков А.В.)

Одобрить результаты выполнения работ 2007 года по заданию № 2.3 «Разработать и внедрить автоматизированную систему сбора, обработки и распространения НТИ по актуальным проблемам агропромышленного комплекса»: этап 2007 года «Разработать технический проект и создать макетный образец автоматизированной системы сбора, обработки и распространения НТИ по актуальным проблемам агропромышленного комплекса».

Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора.

Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу и подписать научно-техническую документацию и финансовый акт по заданию.

1.5. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 2.5 «Внедрить технологии высокоскоростного информационного обмена между учреждениями образования с доступом в международные научно-образовательные сети»: этап 2007 года «Разработать технический проект, произвести наладку оборудования,  адаптировать программное обеспечение на базе сети UNIBEL, ввести в опытную эксплуатацию автоматизированную систему высокоскоростного информационного обмена между учреждениями образования с доступом в международные научно-образовательные сети» (организация-исполнитель – государственное учреждение «Главный информационно-аналитический центр» Министерства образования Республики Беларусь, договор № Б2-2-5/2007 от 04.05.2007)

(Листопад Н.И., Тузиков А.В.)

Одобрить результаты выполнения работ 2007 года по заданию № 2.5 «Внедрить технологии высокоскоростного информационного обмена между учреждениями образования с доступом в международные научно-образовательные сети»: этап 2007 года «Разработать технический проект, произвести наладку оборудования,  адаптировать программное обеспечение на базе сети UNIBEL, ввести в опытную эксплуатацию автоматизированную систему высокоскоростного информационного обмена между учреждениями образования с доступом в международные научно-образовательные сети»

Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора.

Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу и подписать научно-техническую документацию и финансовый акт по заданию.

1.6. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 2.8 «Создать систему НТИ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»: этап 2007 года «Разработать технический проект и создать макетный образец системы НТИ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (организация-исполнитель -  НИИ пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций  Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, договор № Б2-2-8/2007 от 04.05.2007)

(Новик Н.Н., Шиян О.В., Анищенко В.В.)

Одобрить результаты выполнения работ 2007 года по заданию № 2.8 «Создать систему НТИ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»: этап 2007 года «Разработать технический проект и создать макетный образец системы НТИ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора.

Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу и подписать научно-техническую документацию и финансовый акт по заданию.

1.7. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 2.9 «Создать в соответствии с требованиями нормативных правовых актов WEB-сайт о структуре, научной и научно-технической деятельности Отделения аграрных наук НАН Беларуси и АгроWEB - навигатор по проблемам сельского и лесного хозяйства»: этап 2007 года «Разработать технический проект, адаптировать программное обеспечение, ввести в опытную эксплуатацию    АгроWEB-навигатор по проблемам сельского и лесного хозяйства» (организация-исполнитель - государственное учреждение «Белорусская сельскохозяйственная библиотека» НАН Беларуси,  договор № Б2-2-9/2007 от 04.05.2007);

(Горобец О.Е., Григянец Р.Б.)

Одобрить результаты выполнения работ 2007 года по заданию № 2.9 «Создать в соответствии с требованиями нормативных правовых актов WEB-сайт о структуре, научной и научно-технической деятельности Отделения аграрных наук НАН Беларуси и АгроWEB - навигатор по проблемам сельского и лесного хозяйства»: этап 2007 года «Разработать технический проект, адаптировать программное обеспечение, ввести в опытную эксплуатацию    АгроWEB-навигатор по проблемам сельского и лесного хозяйства».

Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора.

Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу и подписать научно-техническую документацию и финансовый акт по заданию.

1.8. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 2.10 «Разработать систему информационного обеспечения мониторинга продовольственной безопасности»: этап 2007 года «Разработать методику оценки уровня национальной и региональной продовольственной безопасности, техническое задание на создание системы информационного обеспечения мониторинга продовольственной безопасности» (организация-исполнитель - Центр аграрной экономики государственного научного учреждения «Институт экономики НАН Беларуси», договор № Б2-2-10/2007 от 04.05.2007)

(Ильина З.М., Григянец Р.Б., Тузиков А.В.)

Одобрить результаты выполнения работ 2007 года по заданию № 2.10 «Разработать систему информационного обеспечения мониторинга продовольственной безопасности»: этап 2007 года «Разработать методику оценки уровня национальной и региональной продовольственной безопасности, техническое задание на создание системы информационного обеспечения мониторинга продовольственной безопасности».

Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора.

Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу и подписать научно-техническую документацию и финансовый акт по заданию.

1.9. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 4 «Разработать интегрированную автоматизированную систему обработки информации Фонда научно-технических документов с удаленным доступом (АС «Фонд НТД»)»: этап 2007 года «Разработать рабочую документацию, программное обеспечение, ввести в опытную эксплуатацию автоматизированную систему «Фонд НТД» (организация-исполнитель – государственное учреждение «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы» (БелИСА) Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, договор № Б2-4/2007 от 04.05.2007)

(Обухов А.В., Макеева Т.Н., Григянец Р.Б.)

Одобрить результаты выполнения работ 2007 года по заданию № 4 «Разработать интегрированную автоматизированную систему обработки информации Фонда научно-технических документов с удаленным доступом (АС «Фонд НТД»)»: этап 2007 года «Разработать рабочую документацию, программное обеспечение, ввести в опытную эксплуатацию автоматизированную систему «Фонд НТД».

Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора.

Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу и подписать научно-техническую документацию и финансовый акт по заданию.

1.10. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 5 «Разработать опытный образец автоматизированной системы формирования государственного реестра НИОКТР с удаленным доступом (АС «Реестр») и сдать систему в промышленную эксплуатацию»: этап 2007 года «Провести  опытную эксплуатацию автоматизированной системы формирования государственного реестра НИОКТР с удаленным доступом, доработать по результатам опытной эксплуатации программное обеспечение и документацию системы» (организация-исполнитель – государственное учреждение «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы» (БелИСА) Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, договор № Б2-5/2007 от 04.05.2007)

(Обухов А.В., Анищенко В.В.)

Одобрить результаты выполнения работ 2007 года по заданию № 5 «Разработать опытный образец автоматизированной системы формирования государственного реестра НИОКТР с удаленным доступом (АС «Реестр») и сдать систему в промышленную эксплуатацию»: этап 2007 года «Провести  опытную эксплуатацию автоматизированной системы формирования государственного реестра НИОКТР с удаленным доступом, доработать по результатам опытной эксплуатации программное обеспечение и документацию системы».

Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора.

Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу и подписать научно-техническую документацию и финансовый акт по заданию.

Рекомендовать исполнителям работ разработать технические решения, обеспечивающие определенный уровень защиты информации в автоматизированной системе формирования государственного реестра НИОКТР с удаленным доступом. В техническом задании на 2008 год предусмотреть разработку функций защиты информации.

1.11. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 6 «Создать онлайновую поисковую систему технических условий как составной части национального депозитария технических нормативных правовых актов (ТНПА) в области технического нормирования и стандартизации»: этап 2007 года «Разработать технический проект  и создать макетный образец поисковой системы с удаленным Интернет-доступом к электронному нумерационному каталогу технических условий РНТБ» (организация-исполнитель – государственное учреждение «Республиканская научно-техническая библиотека» Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, договор № Б2-6/2007 от 04.05.2007)

(Вербицкая Л.А., Анищенко В.В.)

Одобрить результаты выполнения работ 2007 года по заданию № 6 «Создать онлайновую поисковую систему технических условий как составной части национального депозитария технических нормативных правовых актов (ТНПА) в области технического нормирования и стандартизации»: этап 2007 года «Разработать технический проект  и создать макетный образец поисковой системы с удаленным Интернет-доступом к электронному нумерационному каталогу технических условий РНТБ».

Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора.

Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу и подписать научно-техническую документацию и финансовый акт по заданию.

1.12. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 7 «Создать систему удаленного онлайнового Интернет - заказа и электронной доставки документов из фондов РНТБ для предприятий и организаций Республики Беларусь»: этап 2007 года «Разработать технический проект и создать макетный образец системы удаленного онлайнового Интернет - заказа и электронной доставки документов из фондов РНТБ» (организация-исполнитель – государственное учреждение «Республиканская научно-техническая библиотека» Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, договор        № Б2-7/2007 от 04.05.2007)

(Квачан С.И., Тузиков А.В., Григянец Р.Б.)

Одобрить результаты выполнения работ 2007 года по заданию № 7 «Создать систему удаленного онлайнового Интернет - заказа и электронной доставки документов из фондов РНТБ для предприятий и организаций Республики Беларусь»: этап 2007 года «Разработать технический проект и создать макетный образец системы удаленного онлайнового Интернет - заказа и электронной доставки документов из фондов РНТБ».

Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора.

Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу и подписать научно-техническую документацию и финансовый акт по заданию.

1.13. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 8 «Разработать систему информационного обеспечения трансфера технологий, сформировать  информационные ресурсы и создать Интернет-портал»:  этап 1. 2007 года «Разработать подсистему мониторинга технологических запросов и технологических предложений системы информационного обеспечения трансфера технологий, работающей в режиме он-лайн на базе портала РЦТТ (http://ictt.by)» (организация-исполнитель - Инновационная ассоциация «Академтехнопарк» (Республиканский центр трансфера технологий), этап 2. 2007 года «Проведение опытной эксплуатации подсистемы мониторинга технологических запросов и технологических предложений Витебской области системы  информационного обеспечения трансфера технологий на портале РЦТТ (http://ictt.by)» (организация-исполнитель - государственное научное учреждение «Институт технической акустики НАН Беларуси», договор № Б2-8/2007 от 04.05.2007)

(Успенский А.А., Анищенко В.В.)

Одобрить результаты выполнения работ 2007 года по заданию № 8 «Разработать систему информационного обеспечения трансфера технологий, сформировать  информационные ресурсы и создать Интернет-портал»:  этап 1. 2007 года «Разработать подсистему мониторинга технологических запросов и технологических предложений системы информационного обеспечения трансфера технологий, работающей в режиме он-лайн на базе портала РЦТТ (http://ictt.by)», этап 2. 2007 года «Проведение опытной эксплуатации подсистемы мониторинга технологических запросов и технологических предложений Витебской области системы  информационного обеспечения трансфера технологий на портале РЦТТ (http://ictt.by)».

Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора.

Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу и подписать научно-техническую документацию и финансовый акт по заданию.

1.14. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 16.1 «Разработать и создать автоматизированную систему информационного обеспечения формирования исторической карты республики»: этап 2007 года «Разработать технический проект и создать макетный образец системы информационного обеспечения формирования исторической  карты республики» (организация-исполнитель -государственное научное учреждение «Институт истории НАН Беларуси», договор № Б2-16-1/2007 от 04.05.2007)

(Витязь С.П., Григянец Р.Б., Анищенко В.В.)

Одобрить результаты выполнения работ 2007 года по заданию № 16.1 «Разработать и создать автоматизированную систему информационного обеспечения формирования исторической карты республики»: этап 2007 года «Разработать технический проект и создать макетный образец системы информационного обеспечения формирования исторической  карты республики».

Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора.

Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу и подписать научно-техническую документацию и финансовый акт по заданию.

1.15. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 17 «Развитие государственных информационных ресурсов Национального фонда технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации путем формирования электронного архива документов»: этап 2007 года «Разработать технический проект и программное обеспечение ведения электронного архива, сформировать электронный архив технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации» (организация-исполнитель - научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС) Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, договор № Б2-17/2007 от 04.05.2007)

(Скуратов А.Г., Ильина Н.Ф., Анищенко В.В., Тузиков А.В.)

Одобрить результаты выполнения работ 2007 года по заданию № 17 «Развитие государственных информационных ресурсов Национального фонда технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации путем формирования электронного архива документов»: этап 2007 года «Разработать технический проект и программное обеспечение ведения электронного архива, сформировать электронный архив технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации».

Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора.

Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу и подписать научно-техническую документацию и финансовый акт по заданию.

1.16. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 18 «Развить инфраструктуру системы информационного обеспечения и трансфера  знаний в промышленной сфере»: этап 2007 года «Разработать технический проект и создать макетный образец системы информационного обеспечения и трансфера  знаний в промышленной сфере» (организация-исполнитель – государственное учреждение образования  «Институт повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности «Кадры индустрии» Министерства промышленности Республики Беларусь, договор № Б2-18/2007 от 04.05.2007)

(Михолап С.В., Тузиков А.В., Анищенко В.В.)

Одобрить результаты выполнения работ 2007 года по заданию № 18 «Развить инфраструктуру системы информационного обеспечения и трансфера  знаний в промышленной сфере»: этап 2007 года «Разработать технический проект и создать макетный образец системы информационного обеспечения и трансфера  знаний в промышленной сфере».

Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора.

Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу и подписать научно-техническую документацию и финансовый акт по заданию.

1.17. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 19 «Разработать и создать распределенный сетевой информационный ресурс коллективного пользования по научно-технической и инновационной деятельности регионов Республики Беларусь»: этап 2007 года «Разработать технический проект, архитектуру информационного обеспечения, алгоритмы обработки данных и программное обеспечение,  отладить информационное взаимодействие с региональными подсистемами» (организации-исполнители - государственное учреждение «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы» (БелИСА) Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, областные центры научно-технической и деловой информации» Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, государственное научное учреждение  «Институт технической акустики НАН Беларуси», договор № Б2-19/2007 от 04.05.2007)

(Гулецкий В., Анищенко В.В., Носевич В.Л., Мицкевич А.Д.)

Одобрить результаты выполнения работ 2007 года по заданию № 19 «Разработать и создать распределенный сетевой информационный ресурс коллективного пользования по научно-технической и инновационной деятельности регионов Республики Беларусь»: этап 2007 года «Разработать технический проект, архитектуру информационного обеспечения, алгоритмы обработки данных и программное обеспечение, отладить информационное взаимодействие с региональными подсистемами».

Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора.

Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу и подписать научно-техническую документацию и финансовый акт по заданию.

2. Об экспертизе опытно-конструкторских работ, выполняемых в рамках заданий № 2.1 и № 2.10 Перечня работ по развитию государственной системы научно-технической информации на 2006-2008 годы и на перспективу до 2010 года, утвержденного постановлениями Бюро Президиума НАН Беларуси от 04.05.2007 № 201 и от 28.06.2007 № 316, на соответствие приоритетному направлению научно-технической деятельности «Информационные и телекоммуникационные технологии», утвержденному Указом Президента Республики Беларусь от 6 июля 2005 года № 315, и на соответствие пункту 2 «Положения о порядке государственной регистрации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 мая 2006 года № 356.

________________________________________________

(Григянец Р.Б., Скребатун П.П., Ильина З.М.)

2.1. Опытно-конструкторские работы, выполняемые в рамках задания    № 2.1 «Разработать и реализовать проект развития телекоммуникационной инфраструктуры ГСНТИ на базе Академсети BASNET, включая инфраструктуру скоростного выхода в Европейскую научную сеть GEANT» (исполнитель - государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси») Перечня работ по развитию государственной системы научно-технической информации на 2006-2008 годы и на перспективу до 2010 года, утвержденного постановлением Бюро Президиума НАН Беларуси от 28.06.2007 № 316, соответствуют приоритетному направлению научно-технической деятельности «Информационные и телекоммуникационные технологии», утвержденному Указом Президента Республики Беларусь от 6 июля 2005 года № 315, и пункту 2 «Положения о порядке государственной регистрации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ», утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 мая 2006 года № 356, так как они имеют важное значение для разработки наукоемкой и конкурентноспособной продукции, новых технологий.

(Проголосовали: за - 9, против - 0, воздержались – 0).

2.2. Опытно-конструкторские работы, выполняемые в рамках задания    № 2.10 «Разработать систему информационного обеспечения мониторинга продовольственной безопасности» (исполнитель – Центр аграрной экономики государственного научного учреждения «Институт экономики НАН Беларуси») Перечня работ по развитию государственной системы научно-технической информации на 2006-2008 годы и на перспективу до 2010 года, утвержденного постановлением Бюро Президиума НАН Беларуси от 04.05.2007 № 201, соответствуют приоритетному направлению научно-технической деятельности «Информационные и телекоммуникационные технологии», утвержденному Указом Президента Республики Беларусь от 6 июля 2005 года № 315, и пункту 2 «Положения о порядке государственной регистрации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ», утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 мая 2006 года № 356, так как они имеют важное значение для разработки наукоемкой и конкурентноспособной продукции, новых технологий.

(Проголосовали: за - 9, против - 0, воздержались – 0).

3. О включении в Перечень работ по развитию государственной системы научно-технической информации на 2006-2008 годы и на перспективу до 2010 года задания 2.11 «Разработать программное и информационное обеспечение системы автоматического реферирования научно-технической информации», организация-разработчик ОИПИ НАН Беларуси.

(Григянец Р.Б., Липницкий С.Ф.)

Включить задание № 2.11 «Разработать программное и информационное обеспечение системы автоматического реферирования научно-технической информации» в Перечень работ по развитию Государственной системы научно-технической информации на 20062008 годы и на перспективу до 2010 года для утверждения на заседании Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси (организация-разработчик ОИПИ НАН Беларуси).

(Проголосовали: за - 9, против - 0, воздержались - 0)

4. О составе работ 2008 года по заданиям Перечня работ по развитию государственной системы научно-технической информации Республики Беларусь на 2005-2008 годы и на перспективу до 2010 года.

(Григянец Р.Б.)

Одобрить состав работ 2008 года по заданиям Перечня работ по развитию государственной системы научно-технической информации Республики Беларусь на 2005-2008 годы и на перспективу до 2010 года и внести его на утверждение Бюро Президиума НАН Беларуси (прилагается).

Заместитель председателя экспертного совета                             В.В. Анищенко

Секретарь экспертного совета		                                               Г.Т. Мисякова