НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ

Государственное научное учреждение

«ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ИНФОРМАТИКИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК  БЕЛАРУСИ»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель головной организации, научный руководитель Перечня работ по развитию государственной системы научно-технической информации Республики Беларусь, генеральный директор государственного научного учреждения «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси», член-корреспондент

_________________С.В. Абламейко

«___»____________2007 г.

ПРОТОКОЛ № 4

11 декабря 2007 г.	г. Минск

заседания Экспертного совета по развитию

государственной системы научно-технической информации

Республики Беларусь

Председательствовал:     Анищенко В.В., заместитель председателя Экспертного совета, заместитель генерального директора по научной работе государственного научного учреждения «Объединенный институт проблем информатики  Национальной академии наук Беларуси»

Присутствовали:

члены совета:                   Григянец Р.Б., Листопад Н.И., Мисякова Г.Т.,

Мицкевич А.Д., Носевич В.Л.,  Тузиков А.В.,

Юрченко В.В.

приглашенные (представители организаций-исполнителей

и ответственные исполнители проектов):

Костюкевич Юзаф Викторович  - отдел 218 ОИПИ НАН Беларуси,

Скребатун Петр Петрович           - отдел 218 ОИПИ НАН Беларуси

Тарасенко Светлана Николаевна  - лаб. 226 ОИПИ НАН Беларуси

Макаревич Леонид Степанович    - Межотраслевой научно-практический

центр систем идентификации и электронных деловых операций

Том Игорь Эдуардович                  - лаб. 212 ОИПИ НАН Беларуси

Нозик Владимир Николаевич        - отдел 227 ОИПИ НАН Беларуси

Кравцов Аркадий Анатольевич     - отдел 218 ОИПИ НАН Беларуси

Насуро Денис Ричардович             - отдел 218 ОИПИ НАН Беларуси

Ляховский Виктор Викторович     - лаб. 111 ОИПИ НАН Беларуси

Венгеров Виктор Николаевич       - лаб. 226 ОИПИ НАН Беларуси

1. О выполнении этапов работ 2007 года по основным заданиям Перечня работ по развитию государственной системы научно-технической информации Республики Беларусь на 20062008 годы и на перспективу до 2010 года,  утвержденного постановлениями Бюро Президиума НАН Беларуси от 04.05.2007 № 201 и от 28.06.2007 № 316.

Заказчик – Национальная академия наук Беларуси.

Головная организация-разработчик - государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси».

Источник финансирования – республиканский бюджет.

Работы выполнялись в рамках договора Б2/2007 от 4 мая 2007 г. на выполнение работ по развитию государственной системы научно-технической информации Республики Беларусь на 20062008 годы и на перспективу до 2010 года между Национальной академией наук Беларуси и государственным научным учреждением «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси».

Объем финансирования в 2007 году - 1 819 500,0  тыс. рублей.

Докладчики – руководители работ по заданиям Перечня работ по развитию ГСНТИ.

1.1. О выполнении опытно-конструкторских работ 2007 года по заданию № 2.1 «Разработать и реализовать проект развития телекоммуникационной инфраструктуры ГСНТИ на базе Академсети BASNET, включая инфраструктуру скоростного выхода в Европейскую научную сеть GEANT»: этап 2007 года «Разработать технический проект и создать сетевой сегмент скоростного доступа государственного учреждения «Белорусская сельскохозяйственная библиотека» к информационным ресурсам ГСНТИ. Разработать технические предложения по структуре скоростного выхода в Европейскую научную сеть GEANT» (организация-исполнитель – государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси», договор № Б2-2-1/2007 от 04.05.2007)

(Скребатун П.П., Костюкевич Ю.В., Анищенко В.В.)

Одобрить результаты выполнения работ 2007 года по заданию № 2.1 «Разработать и реализовать проект развития телекоммуникационной инфраструктуры ГСНТИ на базе Академсети BASNET, включая инфраструктуру скоростного выхода в Европейскую научную сеть GEANT»: этап 2007 года «Разработать технический проект и создать сетевой сегмент скоростного доступа государственного учреждения «Белорусская сельскохозяйственная библиотека» к информационным ресурсам ГСНТИ. Разработать технические предложения по структуре скоростного выхода в Европейскую научную сеть GEANT».

Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора. Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу и подписать научно-техническую документацию по заданию.

1.2. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 9 «Создать систему электронного обмена научно-технической документацией между аппаратом и подведомственными организациями НАН Беларуси»: этап 9.0 2007 года «Разработать технический проект системы электронного обмена научно-технической документацией между аппаратом и подведомственными организациями НАН Беларуси» (организация-исполнитель - государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси» темплан от 04.05.2007), этап 9.1 2007 года «Доработать макетный образец системы электронного обмена научно-технической документацией между аппаратом и подведомственными организациями НАН Беларуси» (организация-исполнитель -  Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие «Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и электронных деловых операций» НАН Беларуси, договор № Б2-9-1/2007 от 04.05.2007)

(Тарасенко С.Н., Макаревич Л.С., Тузиков А.В., Березкина Н.Ю., Григянец Р.Б.)

Одобрить результаты выполнения работ 2007 года по заданию № 9 «Создать систему электронного обмена научно-технической документацией между аппаратом и подведомственными организациями НАН Беларуси»: этап 9.0 2007 года «Разработать технический проект системы электронного обмена научно-технической документацией между аппаратом и подведомственными организациями НАН Беларуси», этап 9.1 2007 года «Доработать макетный образец системы электронного обмена научно-технической документацией между аппаратом и подведомственными организациями НАН Беларуси».

Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора. Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу и подписать научно-техническую документацию по заданию.

1.3. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 10 «Разработать систему автоматизации библиотечной деятельности в НАН Беларуси, включая корпоративный обмен научно-технической информацией на национальном и международном уровне»: этап 2007 года «Разработать технический проект и программное обеспечение  системы автоматизации библиотечной деятельности НАН Беларуси» (организация-исполнитель – государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси», государственное научное учреждение «Центральная научная библиотека им. Я. Коласа НАН Беларуси», темплан от 04.05.2007)

(Григянец Р.Б., Тузиков А.В., Анищенко В.В.)

Одобрить результаты выполнения этапа работ 2007 года по заданию № 10 «Разработать систему автоматизации библиотечной деятельности в НАН Беларуси, включая корпоративный обмен научно-технической информацией на национальном и международном уровне»: этап 2007 года «Разработать технический проект и программное обеспечение  системы автоматизации библиотечной деятельности НАН Беларуси».

Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора. Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу и подписать научно-техническую документацию по заданию.

1.4. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 11 «Создать программно-технологический комплекс и электронный депозитарий научных изданий»: этап 2007 года «Разработать технический проект, провести наладку оборудования и адаптировать программное обеспечение, доработать макетный образец электронного депозитария научных изданий» (организация-исполнитель – государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси»,  договор № Б2-11/2007 от 18.06.2007)

(Том И.Э., Анищенко В.В.)

Одобрить результаты выполнения этапа работ 2007 года по заданию № 11 «Создать программно-технологический комплекс и электронный депозитарий научных изданий»: этап 2007 года «Разработать технический проект, провести наладку оборудования и адаптировать программное обеспечение, доработать макетный образец электронного депозитария научных изданий».

Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора. Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу и подписать научно-техническую документацию по заданию.

1.5. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 12 «Разработать программное и технологическое обеспечение системы ведения реферативной базы данных и научной электронной библиотеки»: этап 2007 года «Разработать технический проект и программное обеспечение автоматизированной системы ведения реферативной базы данных и научной электронной библиотеки» (организация-исполнитель – государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси», темплан от 04.05.2007)

(Григянец Р.Б., Анищенко В.В.)

Одобрить результаты выполнения этапа работ 2007 года по заданию № 12 «Разработать программное и технологическое обеспечение системы ведения реферативной базы данных и научной электронной библиотеки»: этап 2007 года «Разработать технический проект и программное обеспечение автоматизированной системы ведения реферативной базы данных и научной электронной библиотеки».

Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора. Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу и подписать научно-техническую документацию по заданию.

1.6. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 13 «Разработать инструментарий для управления информационными ресурсами, интегрированную систему хостинга информационных ресурсов и технологий ГСНТИ»: этап 2007 года «Разработать технический проект, провести наладку оборудования, адаптировать программное обеспечение, ввести в опытную эксплуатацию систему хостинга информационных ресурсов и технологий ГСНТИ» (организация-исполнитель – государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси»,  договор № Б2-13/2007 от 04.05.2007)

(Нозик В.Н., Анищенко В.В., Мицкевич А.Д., Листопад Н.И., Григянец Р.Б.)

Одобрить результаты выполнения этапа работ 2007 года по заданию № 13 «Разработать инструментарий для управления информационными ресурсами, интегрированную систему хостинга информационных ресурсов и технологий ГСНТИ»: этап 2007 года «Разработать технический проект, провести наладку оборудования, адаптировать программное обеспечение, ввести в опытную эксплуатацию систему хостинга информационных ресурсов и технологий ГСНТИ».

Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора. Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу и подписать научно-техническую документацию по заданию.

Исполнителям проекта в техническое задание 2008 года включить выполнение работ по использованию хостинга для проектов ГСНТИ.

1.7. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 14 «Разработать автоматизированную систему научно-технической поддержки международного научного сотрудничества в сфере ГСНТИ, информационного обеспечения резидентов Парка высоких технологий»: этап 2007 года «Разработать технический проект и создать макетный образец системы ведения Web-сайта МЦНТИ по поддержке информационных ресурсов ГСНТИ Республики Беларусь. Разработать технический проект системы информационного обеспечения резидентов Парка высоких технологий» (организация-исполнитель – государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси», договор № Б2-14/2007 от 04.05.2007)

(Насуро Д.Р., Кравцов А.А., Тузиков А.В., Анищенко В.В.)

Одобрить результаты выполнения работ 2007 года по заданию № 14 «Разработать автоматизированную систему научно-технической поддержки международного научного сотрудничества в сфере ГСНТИ, информационного обеспечения резидентов Парка высоких технологий»: этап 2007 года «Разработать технический проект и создать макетный образец системы ведения Web-сайта МЦНТИ по поддержке информационных ресурсов ГСНТИ Республики Беларусь. Разработать технический проект системы информационного обеспечения резидентов Парка высоких технологий».

Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора. Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу и подписать научно-техническую документацию по заданию.

Исполнителям проекта в техническое задание 2008 года включить согласование функций системы информационного обеспечения резидентов Парка высоких технологий  с администрацией Парка высоких технологий.

1.8. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 15 «Разработать систему безопасного обмена медицинской научно-технической информацией в соответствии с республиканскими и международными стандартами»: этап 2007 года «Разработать технический проект, программное обеспечение и провести клинические испытания системы обмена медицинской информацией на базе стандартной платформы СДК, адаптировать ее нуждам научно-исследовательских медицинских учреждений  Беларуси» (организация-исполнитель – государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси», договор № Б2-15/2007 от 04.05.2007)

(Ляховский В.В., Листопад Н.И., Тузиков А.В.)

Одобрить результаты выполнения этапа работ 2007 года по заданию № 15 «Разработать систему безопасного обмена медицинской научно-технической информацией в соответствии с республиканскими и международными стандартами»: этап 2007 года «Разработать технический проект, программное обеспечение и провести клинические испытания системы обмена медицинской информацией на базе стандартной платформы СДК, адаптировать ее нуждам научно-исследовательских медицинских учреждений  Беларуси».

Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора. Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу и подписать научно-техническую документацию по заданию.

1.9. О выполнении опытно-конструкторских работ по заданию № 16.0 «Создать в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Web-сайт о научной и научно-технической деятельности НАН Беларуси»: этап 2007 года «Разработать технический проект, адаптировать программное обеспечение, доработать макетный образец информационного портала НАН Беларуси (nasb.gov.by)» (организация-исполнитель – государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси», темплан от 04.05.2007)

(Венгеров В.Н., Мисякова Г.Т.,  Григянец Р.Б.)

Одобрить результаты выполнения работ 2007 года по заданию № 16.0 «Создать в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Web-сайт о научной и научно-технической деятельности НАН Беларуси»: этап 2007 года «Разработать технический проект, адаптировать программное обеспечение, доработать макетный образец информационного портала НАН Беларуси (nasb.gov.by)».

Отметить, что опытно-конструкторская работа выполнена в соответствии с техническим заданием, календарным планом работ и условиями договора. Рекомендовать руководителю головной организации по реализации Перечня работ по развитию ГСНТИ принять выполненную работу и подписать научно-техническую документацию по заданию.

Заключение Экспертного совета

1. Считать этап работы 2007 года по заданиям Перечня работ по развитию ГСНТИ в рамках договора Б2/2007 от 4 мая 2007 г. между Национальной академией наук Беларуси и головной организацией - государственным научным учреждением «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси» выполненным в соответствии с техническими заданиями, календарными планами работ и условиями договора           № Б2/2007 от 04.05.2007 в полном объеме

2. Рекомендовать комиссии по приемке научно-технической продукции  опытно-конструкторских работ 2007 года по основным заданиям Перечня работ по развитию государственной системы научно-технической информации Республики Беларусь на 20062008 годы и на перспективу до 2010 года, утвержденного постановлениями Бюро Президиума НАН Беларуси от 04.05.2007 № 201 и от 28.06.2007 № 316, принять выполненную работу и подписать акт о приемке научно-технической продукции.

Заместитель председателя экспертного совета                             В.В. Анищенко

Секретарь экспертного совета		                                               Г.Т. Мисякова